**威县城市管理综合行政执法局**

**2022年一季度工作总结**

下面，就我局2022年一季度工作开展情况做一简要总结，具体情况汇总如下：

一、疫情防控

**一是**按照我县常态化疫情要求，抽调70名工作人员，负责7个小区、1493家其他类门店各项常态化疫情管控工作，并结合当前疫情形势，多次对管控范围内的人员进行摸底排查，严防疫情流入。**二是**根据我县疫情防控需要，我局安排专人每天对城区所有公共区域进行全面消毒消杀，为防疫工作顺利推进做出了贡献。

二、市容市貌

**一是**抓好程序审批、要件办理工作，2022年一季度我局累计办理行政处罚案件3件，罚款1500元。**二是**加大城市广告牌匾整治力度，截止目前共计规范牌匾312处。**三是**按照上级领导要求，继续深化市容市貌专项整治工作，截止目前累计整治私搭乱建、垃圾乱倒、污水乱排等城市“十乱”2000余处。**四是**根据环保要求，专门调配了7个中队，加大对辖区内所有餐饮门市油烟净化设施的督查力度，督促相关门店业主半月清洗一次相关设施并建立清洗台账。

三、市政维护

**一是**市政设施日常维护方面。截止目前共修复沥青路面240㎡、人行便道70㎡、更换侧水篦子18套、雨污管网井盖25个、井盖套12个、收水口井盖26套、混凝土收水口12套、收水篦子8处、更换路灯灯泡212个、更换破损灯头21个、修复地埋线20处、修复路缘石78米、在舒雅宾馆设置120米防疫围挡。**二是**工程建设方面。①威县城区雨水管网改造项目、威县金水河、琉璃河、洺水河、东风渠、六支渠环城水系综合治理工程因项目建设内容及总投资发生变化，现已完成可行性研究报告重新编制，待手续完备后进行重新审批。②威县城区雨水管网改造项目二期工程（世纪大街南段工程）、威县城区污水管网改造工程现已具备工程施工招标条件，待领导签批意见后进行招标公示。③威县高新区城区雨污管网改造维修治理项目已完成设计招标工作，现正在由规划局对设计图纸是否符合管网规划进行审批。**三是**河道治理方面。2月底以来，洺水河、琉璃河、金水河因水质问题出现网络舆情，我局组织施工队伍进行紧急抽水处理，目前已将河水抽干，正在梳理排查水质变差的原因进行整改。

四、园林绿化

**一是**按照历史文化街区和历史建筑保护工作要求，持续开展我县域内历史建筑摸排工作，目前已摸排完成12个乡镇，符合时间要求的历史建筑2座。**二是**根据《河北省2022年20项民生工程实施方案》通知及邢台市谋划民生工程分解任务要求，我县2022年度省厅安排民生工程任务为新建7处口袋游园，目前已完成初步选址，报请财政部门及自规部门，确定资金落实及用地选址意见。**三是**对世纪大街、西迎宾大道、西一环三个街道积极开展返青水浇灌及苗木补植、补栽工作。**四是**完成了明水游园，爱国游园，开放游园等7个游园的综合整治工作。**五是**完成了城区街道公园绿地枯树枯枝枯叶枯草的清理工作，及城区绿地裸露地面的抑尘网覆盖工作。**六是**对城区主干道上的月季和开放路上的花灌木进行了一次修剪，并对城区的松类、火炬、杨树类绿植进行了一次流胶病、腐皮病的防治。

五、环境卫生

**一是**根据上级要求，督促两个环卫外包公司做好日常卫生打扫及垃圾日产日清工作，保证我县环境干净、整洁。**二是**运用高压水枪定期清理印月湖公园、便道砖、垃圾桶等市政环卫设施。**三是**垃圾填埋场运行方面。①渗滤液处理设备于今年3月初启动运行，目前已处理渗滤液3000余吨。②对填埋场为实施雨污分流区域进行了场地平整，现已平整2万余平方米，预计4月初可完成场地平整，预计5月上旬可公开招标，确定施工单位后立即进行填埋场雨污分流，预计6月底可完工。

六、集中供热

**一是**供热期间供热办每天派有专人值班24小时接听供热投诉电话，对群众投诉的问题做好登记，及时转接热力公司，督促热力公司派人维修。**二是**根据天气预报和利用供热信息监控平台，发现室温采集点温度不达标用户增多后，要求热力公司提高供热供水温度，保障居民采暖质量。**三是**在疫情期间督促热力公司做好燃料物资保障，并派专人去热力公司职守，保物资同时做好疫情防控工作。**四是**接到上级延长供暖通知后，我办及时向热力公司和自供热小区传达了上级要求，并实地检查，做好监督。

七、燃气监管

**一是**威县城区一季度新增公园壹号院、盛世天骄等小区燃气用户1000余户。**二是**在信和商厦门口宣传燃气用气安全知识，对路过行人讲解使用燃气注意事项并发放宣传单3000张。**三是**对全县燃气企业和燃气用户进行安全生产大检查，截止目前，共发现各类问题326个，涉及用户厨房通风不好、双火源、需更换报警器切断阀和波纹软管、调压箱静电接地、村内管道加防护栏、地埋管道上方土塌陷等问题，按照立查立改原则，均已整改完毕。**四是**对15800余户居民进行了入户安全排查及安全用气排出，发现用户天然气炉灶使用方法不对、用户厨房通风不良和用户安全知识认识不到位等问题，针对此问题燃气公司协管员当场指导用户正确使用燃气，现已整改完成。

八、污水处理

为保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染，保证城市管网畅通。2022年我办督促各相关企业事业单位和个体工商户，办理排水许可证，截止目前已有20余家企业事业单位和个体工商户提交所需材料。

2022年3月27日