威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目绩效评价报告

项 目 名 称：威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程

项目实施单位：           威县行政审批局

项目总金额：               437万元

评 价 年 度：              2020年度

评 价 机 构：          威县财政局监督科

目   录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	2

二、项目实施基本情况	2

（一）项目建设基本情况	2

（二）财务管理情况	3

三、绩效评价工作情况	3

（一）评价目的	3

（二）评价指标	4

（三）评价依据	5

（四）评价的主要方法及等级设定	5

四、绩效评价指标体系及得分情况	6

五、评价分析	9

（一）主要扣分事项及原因分析	9

（二）评价结论	11

六、意见及建议	11

# 威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照中共邢台市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）、《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）等文件要求，对威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

# 项目概况

## 项目单位基本情况

威县行政审批局，将分散在政府各部门的行政审批职责,集中划转到行政审批局。其主要职责是：

1.配合全县行政审批制度改革,以及相关工作体系、体制机制创帮和完善工作；

2.负责投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批以及相关事业,并承担相应的法律责任；

3.负责进驻行政服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督；

4.负责行政服务中心平台综合功能的建设和管理,以及各级行政脂务体系的建设、指导和推动工作；

5.负责进驻行政服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核；

6.负责全县行政审批、行政服务体系的信息化建设；

7.协调和指导功能区、乡镇行政审批相关工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

## 项目基本情况

立项依据：威县行政审批局《关于自助一体化惠民政务服务系统项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（威审投资〔2019〕17号）。

绩效目标：该大厅建成后将进一步提高办事效率和服务能力，实现24小时自助政务服务，形成新的改革亮点。

# 项目实施基本情况

## （一）项目建设基本情况

1.项目概况

本项目经河北正峰管理有限公司组织招标，最终确定河北宜和友联电子科技有限公司为中标的施工单位。

本项目主要内容为室内拆除及装修改造、照明、配电箱、监控、自助一体化服务系统（27台设备）。

- 项目效果

本项目建设后，进一步提高办事效率和服务能力，实现24小时自助政务服务。

## （二）财务管理情况

威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程款项合计为437万元，本次绩效评价重点评价2020年度专项经费396.11万元，资金来源全部为县财政拨款，其中：支付施工单位设备款396.11万元，年底无结余，全部支出。

# 绩效评价工作情况

# （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目绩效，在威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目绩效自评的基础上，结合项目特点，制定威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目2020年度专项经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目2020年度专项经费支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效果）；11个二级指标（项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设21个三级指标。本项目绩效评价以100分计，决策、过程、产出、效果四个一级指标分别权重为：15%，25%，30%，30%。

1.共性指标是对项目决策和项目过程进行评价，包括项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施5个二级指标，分值分别为3分、4分、8分、15分、10分，共40分；设置三级指标14个，充分反映项目立项规范性、绩效目标的设定明确性与相关性、为实现绩效目标制定的制度及人员保障措施、项目资金的管理和使用合规情况及项目组织实施与监督管理情况。

2.个性指标是对项目产出与项目效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度6个二级指标，分别占7分、8分、7分、8分、10分、10分、10分；设置三级指标7个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中华人民共和国会计法》;

3.《中华人民共和国政府采购法》;

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

7.《中共邢台市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）；

8.《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）。

## （四）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

# 绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置11个二级指标和21个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

| 威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程 项目绩效评价指标体系 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（15分） | 项目立项 | 立项规范性 | 立项程序合规，资料齐全。立项程序不规范或未经立项的，扣1-2分；资料不齐全的，扣1分。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 明确性 | 绩效目标设定明确清晰合理，不存在歧义，容易理解。目标值细项不明确、不合理的，每存在一项扣1分。本项得分扣完为止。 | 2 | 0 |
|  |  | 相关性 | 绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。部分目标不满足相关性的，扣1分；绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。 | 2 | 0 |
|  | 项目投入 | 预算编制科学性 | 预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。预算制定无合理标准的，扣1分；预算金额计算方法不合理不科学的，扣2分。 | 3 | 3 |
|  |  | 机构建设健全性 | 成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分；无项目实施机构的，不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每20%扣1分；不足20%的，视同20%；投入人员创新能力有待提高的，扣1分；存在不相容岗位未分离的，扣1分；其他影响违规行为每存在一项视情况扣1分；本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
| 项目过程（25分） | 财务管理 | 预算执行率 | 项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。资金使用率偏离100%的，每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金支付及时性 | 资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-2分；未按照规定的方式付款的，扣1-2分。本项得分扣完为止。 | 3 | 0 |
|  |  | 资金使用合法性 | ①资金支出内容是否符合专项资金使用范围；②资金的使用是否符合会计法、有关专项资金管理办法的规定；③项目的重大开支经过评估等程序认证。存在超范围支出、违反规定支出的，每存在一项扣一分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①资金的使用符合会计基础工作规范的要求；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。每一项违规行为扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 2 |
|  |  | 财务管理制度健全性 | ①制定或具有相应的财务管理制度，包括岗位职责、审批制度、基础工作规范等②财务管理制度合法、合规、完整。未制定财务管理制度的，扣2分；财务管理制度制定不完善的，扣1分；财务管理制度不合规的，扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 业务管理制度健全性 | ①制定或具有相应的业务管理制度，包括决策、内控、考核等制度②管理制度合法、合规、完整。未制定管理制度的，扣2分；制度制定不完善的，扣1分；制度不合规的，扣1分。本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 业务管理制度落实情况 | 主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的每一项制度未落实，扣1分；制度落实效果不佳的，扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目实施过程监控情况 | 对项目实施中，各责任单位的实施情况及时进行监控，对存在的问题能及时发现并纠正。未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-2分；进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-2分，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
| 项目产出（30分） | 产出数量 | 购置设备数量 | 对项目实施中，购置新设备数量达到合同要求的，不扣分；每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 7 | 7 |
|  | 产出质量 | 设备验收合格率 | 根据建设单位出具的验收报告设备验收合格率得分，合格率为100%，不扣分；每少5%，扣1分；不满5%的，按5%处理。本项得分扣完为止。 | 8 | 8 |
|  | 产出时效 | 项目完成及时性 | 项目实际完成日期是否按照合同计划日期内完成，在2019年5月9日前完成项目，得满分；未按规定时间完成，根据实际情况，酌情扣分。 | 7 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 扩容改造实际建设总成本较预算比较是否节约，节约5%及以上的，不扣分；节约5%以内的；扣1分，未节约的扣2分；超预算的，不得分。 | 8 | 8 |
| 项目效果（30分） | 社会效益 | 系统在线运转率 | 实现24小时自助政务服务。达到24小时自助政务服务，得满分；未达到24小时的根据实际情况，酌情扣分。 | 10 | 10 |
|  |  | 提高办事效率 | 大大减少办事时间，不用长时间排队。提高办事效率，得满分；未提高的根据实际情况，酌情扣分。 | 10 | 10 |
|  | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | 通过调查，受益群体满意度达100%，得满分；未达到100%，根据实际情况，酌情扣分。 | 10 | 10 |
| 合 计 |  | 100 | 91 |

# 评价分析

## 主要扣分事项及原因分析

1.项目决策指标

（1）绩效目标明确性及相关性方面。

绩效目标设定不明确，未设置目标值，扣2分。

绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系没有相关性，扣2分。

2.项目过程指标

（1）财务管理

①资金支付及时性方面。

建设单位威县市民服务中心（发包人）与施工单位河北宜和友联电子科技有限公司（承包人）于2019年4月29日签订施工合同，合同总款为3,986,658.57元。

- 签订项目合同五日内（2019年5月4日之前），发包人支付承包人合同总额的30%，即1,195,998.00元；实际付款日期为2019年7月22日，拨付119万元，超过规定日期79个日历日。

- 设备安装调试完成并验收后五日内（2019年5月20日之前），发包人支付承包人合同总额的65%，即2,591,328.00元；实际付款日期为2020年4月3日，拨付181万元，超过规定日期319个日历日，且还剩余781,328.00元未付。

- 剩余5%作为质保金，一年后无质量问题五日内（2020年5月20日之前）一次性付清，即199,332.57元；2020年11月17日拨付剩余工程款及质保金96.11万元，超过规定日期181个日历日。

上述资金未能严格按照施工合同约定付款方式足额支付且延迟支付。扣3分。

②资金使用合规性方面。

付款手续不完整：2020年4月3日第1号凭证后附工程付款情况说明未填写付款事由、主管单位项目负责人及日期；2020年11月17日第20号凭证付款手续不完整，未见相关质量无问题的审批。扣1分。

3.项目产出指标

（1）产出时效

①项目完成及时性方面。

施工合同约定：“计划开工日期为2019年4月30日，计划竣工日期为2019年5月9日，工期总日历天数10天。”根据验收报告，日期为2019年5月15日，超过规定日期6个日历日。扣1分。

## （二）评价结论

威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目2020年度支出绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分91分，总体评价等级为优。

从评价结果来看，威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性及相关性、资金支付及时性、资金使用合规性、项目完成及时性等，应采取有效措施，提升威县行政审批局自主一体化惠民政务服务系统工程工作的效果和效益。

# 意见及建议

# （一）绩效目标方面，对于项目绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，目标值设置明确、合理。

# （二）资金支付及时性方面，项目资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，保障项目顺利实施。

# （三）资金使用合规性方面，加强对资金拨付审批程序和手续的完整。

# （四）项目完成及时性方面，加强对项目进度的把控，严格按照合同计划日期内完成。

威县财政局监督科

2021年7月30日