是否同意公开：是

办理结果：B类

提案字[2023]61号

威县城市管理综合行政执法局

对政协威县第十五届委员会

第三次会议61号提案的答复

赵常福委员：

您提出的关于“推行垃圾分类和减量化、资源化”的提案收悉，现答复如下：

接到提案我局领导高度重视，责成环卫办进一步加强组织推进垃圾分类各项工作有序开展。同时，监督、跟进生活垃圾焚烧发电二期项目建设工作。

- 今年以来，我局工作人员按照上级关于生活垃圾分类工作的决策部署及《威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025年）》，持续推进垃圾分类各项工作，在2021、2022年成功打造了15个示范公共机构和15个示范小区的基础上，按照年度计划，2023年重新谋划了10个示范小区和10个示范公共机构，目前，4个示范小区（九顷庭院、港达世家、七里名苑、锦绣华城）及3个示范公共机构（法院、审计局、人民广场）已完成宣传栏及四分类垃圾桶的摆放及安装工作。

生活垃圾焚烧电厂二期项目已组织完成初步设计通过中国国际工程咨询公司，政府各部门专家评审；完成威县餐厨垃圾处置协议签署工作；二期土地已摘牌，并签署土地出让合同，完成办理项目土地不动产权证；已取得威县生活垃圾焚烧发电项目二期环评批复；计划将规划设计方案报政府规办会、规委会上会审议；对施工场地进行详勘，取得地勘报告后进行桩基选型及设计、招标工作；围墙施工已完成80%；试桩施工及检测预计七月完成。全面实现我县生活垃圾资源化、减量化和无害化处理，打造整洁、环保、文明

县城形象。

威县城市管理综合行政执法局（印章）

2023年7月17日

领导签发：夏乃广

联系人及电话：杨克清，5969001

抄送：县督察服务中心，县政协提案委员会。