**威县城市管理综合行政执法局**

**关于环城水系建设谋划情况报告**

按照我县深化改革工作要求，借鉴金乡县生态水系治理经验，在县城内拟构建“一湖三河”（印月湖、金水河、洺水河、琉璃河）水生态环境。现将我县环城水系建设谋划情况报告如下：

一、项目总体谋划

为改善我县水系生态环境，逐步实现系统完善、循环通畅、清水绿岸的现代水利基础设施网络，我局积极谋划了威县金水河、琉璃河、洺水河、东风渠、六支渠环城水系综合治理项目。项目主要治理内容为：堤防加固649000m³、蜂巢护坡385600㎡、拦河坝3座、植被缓冲带385600㎡、推流曝气机131台、生态浮岛85160㎡（含浮叶植物、沉水植物各85160㎡）；水生植物125680㎡、生态框护坡60321㎡、清淤299425m³；六支渠垃圾清理25.0t、杂草、树障清理工程1项；新建六支渠节制闸1座；洺水河爱国路桥、燕山路桥、桑庄桥拆除重建为框架桥；顺城路地下暗河施工3721㎡；洺水河河岸生态步道建设62878㎡；洺水河河道下挖挡墙3400m；洺水河建设1m3/s流量的泵站1座；洺水河与琉璃河接口处设置节制闸1座；对桑庄洺水河过金水河河底既有管线更换80m；洺水河南端修复改造120m；琉璃河两岸污水截留管道清淤及修复8km；四条河道雨水管道入河口增设闸门54个；威县城区内雨污水管道排查、清淤220km。

二、项目一期建设内容

项目一期计划开展水系连通工程，将洺水河南端与琉璃河连通。计划实施洺水河爱国路桥、燕山路桥、桑庄桥拆除重建为框架桥、建设洺水河河岸生态步道建设、洺水河河道下挖建设挡墙、洺水河建设1m3/s流量的泵站1座、洺水河与琉璃河接口处设置节制闸1座、四条河道雨水管道入河口增设闸门54个；威县城区内雨污水管道排查、清淤220km等工程。

三、当前进展情况

该项目现已完成设计招标，并于9月13日完成一期工程（水系连通工程）初步设计。9月20日县行政审批局组织开展了初步设计专家评审，目前已按照专家意见完成初步设计修改，待专家出具进一步修改意见，专家无意见后进行施工图设计及预算编制，报财政局进行预算评审。

2022年10月6日