威县城市管理综合行政执法局

威城字[2023]16号

- 威县城市管理综合行政执法局

2023年“精品街道”创建工作的实施方案

为提高我县城市精细化管理服务水平，改善城市人居环境，增强城市活力，推动城市高质量发展，按照《关于做好2023年人居环境奖和精品街道创建工作的通知》有关要求，结合我县实际，制定本方案，认真开展2023年度“精品街道”创建工作。

一、工作目标

2023年底前，创建1条“精品街道”【世纪大街（爱国路至开放路）】。

二、创建内容

1、整治市容秩序。加大占道经营治理力度，无违章占道经营现象，无占道露天烧烤和无小商小贩沿街占路售卖、餐饮现象，打击乱贴乱画违法行为，加大小广告治理力度。

2、提升绿化品质。加强绿地管护，科学浇水、施肥、除虫防病，确保苗木茁壮成长。科学修剪，保持造型美观，及时去除病死苗木、干枝枯叶，消除缺苗断垅现象。

3、强化建筑立面管理。建筑外立面应遵循安全、美观、节能、环保，符合片区风貌控制规划，与周边建筑环境相协调的原则。督促沿街建筑所有人要定期清洗、粉刷，保持外立面清洁。确保无影响城市景观的各类建（构）筑物。

4、规范广告牌匾。严格户外广告备案，规范牌匾标识管理，道路两侧可视范围内的所有广告、牌匾，均应实施减量化、规范化整改，做到合理布局，设置位置相对统一，鼓励沿街门店商户使用规格式样、色调与建筑风格、使用功能相协调。

5、市政设施完好。加强巡查力度，及时维护维修，确保街道路灯明、道路平、管道通，消除安全隐患。

6、环境卫生清洁。保持洁净城市创建成果，保持街道干净整洁，无卫生死角。果皮箱、灯杆、隔离栏、绿地等干净整洁。

三、保障措施

1、加强组织领导。成立以局长为组长，各副职为副组长，园林中心、市政股、城管大队、环卫队、绿化队、机扫队、数字化监督指挥中心、联合执法大队为成员的精品街道创建工作小组，领导小组下设办公室，办公室设在城管执法大队，办公室主任由张宁兼任，全面负责精品街道创建总协调工作。

2、明确分工、卡死责任。工作小组各成员根据各自承担的创建工作目标，分解任务，责任到人。

3、强化协调配合。园林中心、市政股、城管大队、环卫队、绿化队、机扫队、数字化监督指挥中心、联合执法大队要在工作小组的领导下，密切配合，团结协作，及时沟通情况，形成工作合力。

2023年4月1日

“精品街道”创建工作领导小组

- 组  长：夏乃广  党组书记、局长

- 副组长：杨栋良  党组副书记

- 王立晗  副局长

- 张  宁  副局长

- 吕宗贤  党组成员

- 王大力  副科级干部

- 郭  晖  党组成员、园林中心主任

- 成  员：邢红阳  办公室主任

- 刘伟刚  城管大队大队长

- 吕向生  环卫队队长

- 贾玉浩  市政股股长

- 米丙萌  机扫大队队长

- 林宗民  绿化队队长

- 张立志  数控中心主任

- 邢宏志  联合执法大队队长

闫立峰  辖区中队长