2022年度威县住房和城乡建设局

危房改造项目绩效评价报告

项 目 名 称：            危房改造项目

项目实施单位：         威县住房和城乡建设局

项目总金额：              254万元

评 价 年 度：              2022年度

评 价 机 构：     邢台友信会计师事务所有限责任公司

评价组组长：                赵继学

评价组成员：           张永 贾艳梅 张莹 王越

威县住房和城乡建设局危房改造

项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。邢台友信会计师事务所有限责任公司接受威县财政局委托，并组成绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照中共邢台市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）、《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）、《关于组织开展2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（含整合）绩效评价抽查工作的通知》（威财〔2023〕64号）要求，对2022年度威县住房和城乡建设局危房改造项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 威县住房和城乡建设局位于威县中华大街141号，统一社会信用代码：111305337634086963，为县政府工作部门，下设办公室、执法大队、市政建设管理股、建筑管理股、质量监督服务中心、安全监督服务中心、物业管理中心、抑尘办、建筑工程服务中心、建设工程科技服务中心、乡村振兴服务中心、房地产中心、保障性住房管理中心、监督检测服务中心等14个内设机构，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。

- 项目基本情况

立项依据：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴，依据《市住房和城乡建设局 市财政局 市民政局 市乡村振兴局关于持续做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（邢建联〔2023〕12号）文件，结合威县实际，县住房和城乡建设局、县财政局、县民政局、县乡村振兴局联合制定《关于持续做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》，实施危房改造项目。

任务目标：巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果，建立健全农村住房安全动态监测长效机制，对动态新增危房做到及时发现、及时改造，实现农村低收入群体等重点对象住房安全保障率100%，所有农户不住危房。不断提升农村住房建设质量和品质，接续推进乡村振兴。列入2022年计划的 130户危房改造，要于7月底前全部开工建设，9月底前全部完工。

二、项目实施基本情况

（一）项目实施情况

项目实施方案确定了明确的保障对象、认定方式、申请程序、保障方式和建设要求，具体为：

- 1.保障对象。农村住房安全保障对象包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因交因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩減导致基本生活出现严重困难家庭等农村低收入群体，以及农村低保边缘家庭和末享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。

- 2.认定方式。民政部门负责认定农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭；乡村振兴部门负责认定农村易返贫致贫户、符合条件的其他脱贫户，乡村振兴部门会同有关部门负责认定因病因灾因意外事故等刚性支山较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严 重困难家庭。住房和城乡建设部门根据相关部门认定的身份信息开展危房鉴定或评定工作。

- 3.申请程序。农村低收入群体等重点对象中住房安全未保障的，可由农户本人向村委会提出申请，按照村评议、乡镇审核、县级审批的工作程序，对经鉴定或评定住房确属C级或D级或无房户予以住房安全保障支持。对于保障对象中失能失智无法提出申请的特殊人员，由村委会帮助其提出住房保障申请。对居住农村符合条件的退役军人和其他优抚对象申请农村危房改造，同等条件下优先安排并适当提高补助标准。各乡(镇〉要进一步细化申请审批程序、流程和办理时限等，方便农户申请。要加强政策宣传，畅通问题反映渠道，确保符合条件的农户全部纳入支持范围。

- 4.保障方式。通过农户自筹资金为主、政府予以适当补助方式实施农村危房改造，是农村低收入群体等重点对象住房安全保障的主要方式。符合条件的保障对象可纳入农村危房改造支持范围，根据房屋危险程度和农户改造意愿选择加固改造、拆除重建或选址新建等方式解决住房安全问题。对于已实施过农村危房改造但由于小型自然灾害等原因又变成危房且农户符合条件的，有条件的地区可将其再次纳入支持范围，但已纳入因灾倒损农房恢复重建补助范国的，不得重复享受农村危房政造支持政策。

- 鼓励各乡（镇）采取统建农村集体公租房、修缮加固现有闲置公房等方式，供自筹资金和投工投劳能力弱的特殊困难农户周转使用，努力做到政策托底，确保农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。村集体也可以协助盘活农村闲置安全房屋，向符合条件的保障对象进行租赁或置换，地方政府可给予租赁或置换补贴，避免农户因建房而返贫致贫。

- 7度及以上抗震设防地区住房达不到当地抗震设防要求的，引导农户因地制宜选择拆除重建、加固改造等方式，对抗震不达标且农户符合条件的农房实施改造。

- 5.建设要求。加强质量安全管理，严格执行《农村危房改造基本安全技术导则》，消除不安全隐患，落实抗震安全要求，保证改造后农房正常使用安全和基本使用功能齐全。各乡(镇）可根据当地的民族风俗、气候特点等实际情況制定细化建设标准，有条件的地区，鼓励结合农村危房改造和抗震改造同步实施节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗。

威县列入2022年计划的130户危房改造，其中：新建100户，维修加固30户，已全部竣工。

（二）财务管理情况

- 2022年上级下达威县农村危房改造补助资金588万元，其中：中央资金181万元、省级资金407万元，资金经统筹整合后，用于农村危房改造资金254万元，补助标准为新建2.3万元/户、维修加固0.8万元/户，全部于2022年12月底前以“一卡通”的形式直接将补助资金拨付至改造户账户。

- 三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2022年度威县住房和城乡建设局危房改造项目的绩效，在2022年度威县住房和城乡建设局绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2022年度威县住房和城乡建设局危房改造项目绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析威县住房和城乡建设局危房改造项目支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（设置、管理、产出、效果）；11个二级指标（项目立项、绩效自评情况、财务管理、项目管理、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益、可持续影响效益及社会群众满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设19个三级指标。本项目绩效评价以100分计，设置、管理、产出、效果四个一级指标分别权重为：10%，30%，34%，26%。

1.共性指标是对项目设置和项目管理进行评价，包括项目立项、绩效自评情况、财务管理、项目管理4个二级指标，分值分别为8分、2分、12分、18分，共40分；设置三级指标10个，充分反映项目立项规范性、绩效目标的设定明确性与相关性、为实现绩效目标制定的制度及人员保障措施、项目资金的管理和使用合规情况及项目组织实施与监督管理情况。

2.个性指标是对项目产出与项目效果情况进行评价，共设置数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益、可持续影响效益、社会群众满意度7个二级指标，分别占6分、8分、6分、14分、10分、8分、8分；设置三级指标9个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国会计法》；

3.《中华人民共和国政府采购法》；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

7.《中共邢台市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）；

8.《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）；

9.《向第三方购买市级财政支出绩效评价服务管理暂行办法》（邢市财监〔2015〕7号）；

10.项目其他相关依据。

（四）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

四、绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从设置、管理、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置11个二级指标和19个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

| 危房改造项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| “工作活动”设置（10） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  | 绩效自评情况 | 绩效自评资料完整、真实 | 2 | 2 |
| “工作活动”管理（30） | 财务管理 | 预算执行率 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 6 | 4 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 过程控制有效性 | 6 | 6 |
|  |  | 档案信息完备性 | 8 | 7 |
| “工作活动”产出（34） | 数量指标 | 农村危房改造任务完成情况 | 6 | 6 |
|  | 质量指标 | 危房改造质量达标率 | 8 | 8 |
|  | 成本指标 | 产出成本合理性 | 6 | 6 |
|  | 时效指标 | 危房改造完成及时性 | 8 | 8 |
|  |  | 资金兑付及时性 | 6 | 6 |
| “工作活动”效果（26） | 社会效益 | 住房安全保障率 | 5 | 5 |
|  |  | 提供农村住房质量 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响效益 | 健全农村住房安全保障长效机制 | 8 | 8 |
|  | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 | 97 |

- 五、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

1.工作活动管理指标

（1）财务管理

会计核算规范性

- 农村危房改造明细账页显示预算会计处理年末结转时将项目预算收入年末结转，填制的结转凭证科目摘要为财政拨款预算收入-基本支出结转（人员经费），科目摘要不准确。

- 上述行为不符合《会计基础工作规范》第六十条“会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿。登记帐簿的基本要求是：（一）登记会计帐簿时，应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入帐内，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整……”的规定。扣2分。

（2）项目管理

档案信息完备性

- 常庄镇魏西栋认定表县级相关部门意见仅乡村振兴局盖章，无经办人签字、日期；方家营镇吕明俊认定表县级相关部门意见仅乡村振兴局盖章，无经办人签字、日期；枣元乡王志强无经办人签字、日期；枣元乡司心起认定表县级相关部门意见仅乡村振兴局盖章，无经办人签字、日期。

- 上述行为不符合《中央财政农村危房改造补助资金管理暂行办法》财社〔2022〕42号第十条“……县级住房和城乡建设部门具体负责本地区农村危房改造项目实施，应严格执行申请审核程序，会同有关部门确保补助对象认定规范准确，并做好质量安全和农户档案等管理工作”的规定。扣1分。

（二）评价结论

威县住房和城乡建设局254万元危房改造项目绩效评价从工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果四个方面进行评价，得分97分，总体评价等级为“优”。

从评价结果来看，2022年威县住房和城乡建设局危房改造项目各项工作基本得到了执行，产生一定效果，在实施问卷调查的过程中群众满意度较高。项目仍存在部分问题有待进一步改进和提高，如财务核算方面、档案管理方面，应采取有效措施，加强管理。

六、意见和建议

（一）加强财务人员业务培训，认真学习《中华人民共和国会计法》等有关财经法律、法规，准确掌握并严格执行《政府会计准则制度》、《会计基础工作规范》的相关规定，切实提高财务管理水平，重视会计核算工作的规范性、准确性；持续加强内控机制建设，对单位目前的会计核算工作积极开展检查，查漏补缺、纠偏改错，并将会计核算检查形成制度定期开展，用真实准确的财务数据为单位各项工作的落实打牢基础、提供依据。

（二）建议进一步规范档案管理， 在项目实施过程中及时收集资料，并设置专人严格按照相关要求完善档案管理。

邢台友信会计师事务所有限责任公司

2023年8月31日