威县城区市政公共设施改造项目

绩效评价自评报告

- 一、项目概况

- （一）政府战略规划

- 威县人民政府为改善居民生活环境，方便居民出行，建设美丽宜居城市，提升城市形象，落实《威县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，决定实施威县城区市政公共设施改造项目。

- （二）单位工作目标

- 为有效改善居民生活环境，方便居民出行，建设美丽宜居城市，提升城市形象，建设美丽宜居城市，为威县城镇化建设和可持续发展打好基础，为建设文明生态城市创造良好条件，对城区街道路面、检查井、收水口、树池、桥体等市政公共设施进行改造。

- 项目基本情况

- 威县城区市政公共设施改造项目于2020年9月25日完成可研批复，项目资金900万元，工程内容包括对修补城区路边砖45000㎡，路边石3000m，下水道盖板1100套，井盖350套，地漏110套，进出水口260套，修补沥青路面16000㎡，水泥路面7000㎡，更换琉璃河河道护栏100m，树池防尘砖300个，北外大街南关桥路段改造下水道100m。。

- 二、项目绩效目标和指标设定情况

实施威县城区市政公共设施改造项目，目的为改善居民生活环境，方便居民出行，建设美丽宜居城市，提升城市形象。该项目计划于2020年11月开工，计划于2021年1月竣工，该工程已于2021年1月完工，并顺利通过工程验收，工程开展及进展符合项目计划预期。

- 实施绩效管理情况及取得成绩

- 2020年11月签订建设工程施工合同，2021年1月完成施工建设内容，目前已拨付资金455万元。

- 威县城区市政公共设施改造项目总体目标完成情况：1、优化城市服务能力效果显著；2、提升改造城区市容市貌现状效果显著；3、保障居民群众出行安全效果显著。

- 四、绩效自评情况

- 施工方按照合同期限按时完成了对城区街道路面、检查井、收水口、树池、桥体等市政公共设施改造；项目完工后符合工程验收标准；项目预算执行符合率100%；该项目提升了城区市政设施服务能力及城区容貌水平，方便改善居民出行，居民出行安全得到长期保障。

威县城区市政公共设施改造项目总体绩效目标已全部完成，绩效自评分数为99分，等级为优。

- 五、存在的问题、改进工作的意见及建议

项目施工过程中难免对路面进行围挡施工，造成居民通行不畅，个别群众有所不满。

- 附件

（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

（三）专项支出明细帐复印件；

（四）辅助说明事项的图片；

（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。