威县金水河、琉璃河、洺水河、六支渠

水环境综合治理项目绩效评价自评报告

- 一、项目概况

- （一）政府战略规划

- 威县人民政府为推动城区河道综合治理，改善居民生活环境，建设美丽宜居城市，落实《威县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，决定实施威县金水河、琉璃河、洺水河、六支渠水环境综合治理项目。

- （二）单位工作目标

- 为有效提升环城水系的生态环境和景观，为威县城镇化建设和可持续发展打好基础，为建设文明生态城市创造良好条件，对金水河、琉璃河、洺水河、六支渠水环境进行生态修复与治理，建设生态沟渠、清理河底泥、清理垃圾，建设生态护岸、护栏、生态步道等公共设施。

- 项目基本情况

- 威县金水河、琉璃河、洺水河、六支渠水环境综合治理项目于2020年9月28日完成可研批复，该项目资金19209万元。其中包括实施35.486公里河道水环境修复与治理，建设生态沟渠12公里，底泥清理23.115万立方米，垃圾清理75吨，建设生态护岸12.5公里、护栏5公里、生态步道6公里。

- 二、项目绩效目标和指标设定情况

实施威县金水河、琉璃河、洺水河、六支渠水环境综合治理项目，目的为有效提升环城水系的生态环境和景观。该项目计划于2021年2月开工，计划于2021年4月竣工，目前实际工程开展及进展符合项目计划预期。

- 实施绩效管理情况及取得成绩

- 该项目2021年2月6日签订合同，2月6日开工，目前已完成金水河、琉璃河、洺水河、六支渠清淤工程，截止目前已支付1185万元。

- 该项目总体目标完成情况：1、优化城市水系环境效果显著，完工项目段水系周边无异味；2、提升人居生活环境水平完成效果显著，水系周边住户与游客反映情况良好。

- 四、绩效自评情况

该项目自2月6日开工以来，金水河、琉璃河、洺水河、六支渠清淤工程已完成，其余工程正在有序推进，并将在项目完工后进行验收，项目预算执行符合率100%，以目前完工工程段效果来看，改善水系环境后，减少了水系异味，改善了水系周边人居生活环境质量，并对水系周边的商业发展有促进作用。总体评价优。

- 五、存在的问题、改进工作的意见及建议

项目施工难免有噪音污染，对施工现场周边住户生活有一定的影响。

- 附件

（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

（三）专项支出明细帐复印件；

（四）辅助说明事项的图片；

（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。