威县城区雨水管网改造项目绩效评价自评报告

- 一、项目概况

- （一）政府战略规划

- 威县人民政府为完善城市排水管网基础设施建设，实施雨污分流，解决雨季城区内涝，改善居民生活环境，落实《威县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，决定实施威县城区雨水管网改造项目。

- （二）单位工作目标

- 实施雨水管网改造项目，主要目标为解决城区部分路段雨季雨污合流，道路积水严重的问题，通过在道路两侧机非车道下新建雨水主管道，道路两侧新建雨水收水井收集路面雨水汇入主管道，流入附近相交南北向道路雨水干管，最终排入琉璃河的方式实现解决道路积水问题的目标。

- 项目基本情况

- 威县雨水管网改造项目于2020年9月28日完成可研批复，该项目资金11000万元。项目内容为本工程主要对朝阳路（西二环-世纪大街）、顺城路（西二环-振兴大街）、自强路（中华大街-世纪大街）、开放路（西二环-晨光大街）等共计13条路进行雨水管网改造，改造雨水长度29141米。

- 二、项目绩效目标和指标设定情况

实施威县雨水管网改造项目，目的为有效解决城区部分路段雨季雨污合流，道路积水严重的问题。该项目计划于2021年2月开工，计划于2021年4月竣工，目前该工程已完工，符合竣工验收标准。

- 实施绩效管理情况及取得成绩

- 该项目2021年2月9日签订合同，2月9日开工，目前已完成自强路（中华大街-世纪大街）、朝阳路（交通大街-世纪大街）、燕山路（交通大街-中华大街）、中华大街（琉璃河-爱国路）雨水管网工程施工，并达到竣工验收标准，截止目前已支付2465万元。

- 该项目总体目标完成情况：优化城市排水系统功能效果显著，不在出现污水溢流的情况。

- 四、绩效自评情况

该项目自2月6日开工以来，有序推进工程进展，于3月份完工，并符合建设项目验收标准，项目预算执行符合率100%，通过实施该项目减少了雨季人工与机械清理积水费用，减少了临街商铺雨季店内进水损失，解决了雨季雨污漫流及雨污漫流造成的环境影响，提升了雨季该路段排水能力。总体评价优。

- 五、存在的问题、改进工作的意见及建议

项目施工难免对路段进行围挡施工，对周边住户日常出行造成一定不便。

- 附件

（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

（三）专项支出明细帐复印件；

（四）辅助说明事项的图片；

（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。