威县城市管理综合行政执法局

2021年度财政专项资金绩效自评报告

一、气代煤专项资金基本情况

2020年我县气代煤项目预算任务数3800户，2021年环境保护专项资金共下达专项项目3个，2021年省级大气污染防治资金万（冀财建【2020】310号），关于下达省级2021年农村地区清洁取暖改造任务、“分布式光伏+电取暖”（冀财建【2021】140号）2323万元、2020年省级大气污染防治资金预算（冀财建【2020】84号）,任务用于2020年气代煤用户工程和设备补贴。

- 气代煤专项资金完成情况

- 我县2020年气代煤任务为3800户，涉及8个乡镇47个村庄，完工率100%；根据2021年省级大气污染防治资金万（冀财建【2020】310号），拨付到威县城市管理综合行政执法局507.3万元。截止目前，威县城市管理综合行政执法局已支付141.75万元，按照设备拨付占比，执行率为55.2%；根据省级2021年农村地区清洁取暖改造任务、“分布式光伏+电取暖”（冀财建【2021】140号）2373万元，拨付到威县城市管理综合行政执法局2393万元。截止目前，威县城市管理综合行政执法局已支付2323万元，执行率为100%；2020年省级大气污染防治资金预算（冀财建【2020】84号），拨付到威县城市管理综合行政执法局507万元。截止目前，威县城市管理综合行政执法局已支付107.5万元，按照燃气管线补贴占比，执行率为100%；。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我局立即开展绩效自评工作，研究了自评工作的方法、步骤，措施等，明确了分工和时限。

（二）组织实施

严格按照省、市、县有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2020年环保专项资金绩效评价指标体系，对气代煤项目前期工作进行了全方位自查和自评打分。我局具体由财务和燃气两个股室结合，共同对2020年中央和省环保专项资金所涉及项目绩效评价，从2020年大气污染防治工作开展的情况出发，分别从资金落实和产出效果两个方面开展自评，并对项目绩效自评工作进行汇总分析，写出自评报告。

（三）分析评价

项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用，严格执行落实，按照预算资金管理办法，我县2020年气代煤任务已经全部完成，全县大气环境质量的持续改善，产生了极大的经济社会效益。全县大气环境质量得到了持续改善，PM2.5指数明显降低。

四、综合评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

2021年省级大气污染防治资金万（冀财建【2020】310号），关于下达省级2021年农村地区清洁取暖改造任务、“分布式光伏+电取暖”（冀财建【2021】140号）2323万元、2020年省级大气污染防治资金预算（冀财建【2020】84号），下达威县城市管理综合行政执法局，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

气代煤项目我局制定了三项产出指标和一项效果指标，共四项指标评价等级为优，评优率为100%。

五、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

我县气代煤2020年中央和省级环保专项资金各项绩效指标完成优，下一步，我们将会继续完善专项资金制度，加快专项资金支出进度，按时限完成各项专项资金支出。

六、绩效评价结果拟应用情况

在资金使用方面，保证严格制定和执行了财务管理核算制度，无资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。对在资金使用中出现不合理和违规现象对责任人进行追责。在项目管理方面，建立相关制度，提高工作人员的监管水平，保质保量的完成项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

威县城市管理综合行政执法局

2022年3月28日