威县综合性公园（北海公园）景观

工程绩效评价自评报告

- 一、项目概况

- （一）政府战略规划

- 威县人民政府为完善城市基础设施建设，丰富城乡居民文化生活，改善生态环境，推动威县国家园林县城建设，落实威县县委、县政府《2015年城乡一体化建设工作要点》，决定实施威县综合性公园（北海公园）景观工程。

- （二）单位工作目标

- 为有效改善生态环境，提升城市形象，改善居民生活环境，方便居民出行，对光明路北侧实施综合性公园（北海公园）景观工程。

- 项目基本情况

- 威县综合性公园（北海公园）景观工程于2015年4月3日完成可研批复，2015年5月20日签订建设工程施工合同，该项目资金32847689.47万元。其中包括绿化景观占地约8万平方米，园路占地1.56万平方米，广场占地9320平方米，水系景观1.74万平方米，管理及附属房占地1500平方米等。

- 二、项目绩效目标和指标设定情况

实施综合性公园（北海公园）景观工程，目的为改善生态环境，提升县域总体形象，改善居民生活环境，方便居民出行。该项目计划于2015年5月开工，计划于2015年8月竣工，该工程已于2015年8月完工，并顺利通过工程验收，工程开展及进展符合项目计划预期。

- 实施绩效管理情况及取得成绩

- 威县综合性公园（北海公园）景观工程总体目标完成情况：1、优化公共设施服务能力效果显著；2、提升城区容貌现状效果显著；3、保障居民群众生活效果显著。

- 四、绩效自评情况

- 施工方按照合同期限按时完成对威县综合性公园（北海公园）景观工程绿化景观占地约8万平方米，园路占地1.56万平方米，广场占地9320平方米，水系景观1.74万平方米，管理及附属房占地1500平方米等；项目完工后符合工程验收标准；项目预算执行符合率100%；该项目提升了城区市政设施服务能力及城区容貌水平，方便改善居民出行，居民出行安全得到长期保障。

威县综合性公园（北海公园）景观工程总体绩效目标已全部完成，绩效自评分数为99分，等级为优。

- 五、存在的问题、改进工作的意见及建议

项目施工过程中难免对路面进行围挡施工，造成员工通行不畅，个别员工有所不满。

- 附件

（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

（三）专项支出明细帐复印件；

（四）辅助说明事项的图片；

（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。